|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC**  **KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP**  **BỘ MÔN:** ……………………….. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

|  |
| --- |
| ĐT-KLTN-03 |

**BẢNG THEO DÕI THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP**

Họ tên SV: ……Nguyễn Đăng Nhân……………….. MSV: 18103100002

Địa chỉ liên lạc: …… 0378690535…………….. Lớp: ……DHTI12A1……...

Họ tên SV: ………Lưu Quang Tuấn……………….. MSV: 18103100100.

Địa chỉ liên lạc: ………0927124437………….. Lớp:…DHTI12A2…………...

Họ tên CBHD: ……… Lê Thị Thu Hiền………… Khoa: …CNTT…….

Tên đề tài KLTN: Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về NodeJS, Javascript, React…………

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần lễ** | **Ngày** | **Khối lượng** | | **CBHD ký** |
| **Đã thực hiện** | **Tiếp tục thực hiện** |
| 1 | 08/01 | Thực hiện tìm hiểu đề tài, xây dựng bài toán |  |  |
| 2 | 15/01 | Tìm hiểu về nodejs |  |  |
| 3 | 22/01 | Phân tích bài toán, tạo dựng database |  |  |
| 4 | 29/01 | Design Database,  Thiết kế giao diện trên figma |  |  |
| 5 | 05/02 | Thiết kế giao diện trên figma |  |  |
| 6 | 12/02 | Bắt đầu code Front – End bằng nodejs |  |  |
| 7 | 19/02 | Tiếp tục code Front End bằng nodejs |  |  |
| **Kiểm tra giữa kỳ** |  | **Đánh giá khối lượng thực hiện : 50…%**  **Đề nghị được thực hiện / không tiếp tục thực hiện LVTN: ……………….** | |  |
| 8 | 26/02 | Tiếp tục code Front – end, bắt đầu thực hiện code back-end bằng C# entity Framework, API | |  |
| 9 | 05/03 | code back-end bằng C# entity Framework, API | |  |
| 10 | 12/03 | code back-end bằng C# entity Framework, API. Viết báo cáo | |  |
| 11 | 19/03 | code back-end bằng C# entity Framework, API. Hoàn thiện báo cáo | |  |
| 12 | 26/03 | Thực hiện test lại toàn bộ chương trình, hoàn thiện báo cáo | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ngày ……. tháng …….. năm ………….  Thư ký giáo vụ | Ngày ……. tháng …….. năm ………….  Khoa / Bộ môn xác nhận |